- Приложение № 5

- Утвержден приказом

- Минтранса России

- от __________ № ____

Проект плана

показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | из них: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФЦП «Развитие транспорт-ной системы России (2010-2020 годы)» | прочие программы и непрограм-мные мероприятия |
| I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: «Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача: «Развитие железнодорожных линий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий | км |  |  |  |  | 5,7 | 5,7 |  |
| 1.2 | Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей | км |  |  |  |  | 161,1 | 36,2 | 124,9 |
| Цель: «Повышение доступности транспортных услуг для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача: «Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество перевезенных пассажиров из Калининградской области в другие регионы Российской Федерации и в обратном направлении с учетом мер государственной поддержки | тыс. чел. | 69,4 | 63,1 | 0 | 0 | 132,5 |  |  |
| 1.4 | Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте | % (к 2011 году) |  |  |  |  | 85,8 |  |  |
| Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача: «Обновление парка транспортных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обновление парка локомотивов | ед. | 200 | 200 | 200 | 299 | 899 | 899 |  |
| 1.6 | Обновление парка грузовых вагонов | тыс.ед. | 8 | 8 | 8 | 11,5 | 35,5 | 35,5 |  |
| 1.7 | Обновление парка пассажирских вагонов | ед. | 70 | 70 | 70 | 122 | 332 | 332 |  |
| 1.8 | Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава | ед. | 60 | 60 | 60 | 67 | 247 | 247 |  |
| 1.9 | Численность парка локомотивов, использующего газомоторное топливо | ед. |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |
| Тактическая задача: «Обеспечение безопасности на транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Численность обучающихся в учебных заведениях за счет средств федерального бюджета (железнодорожный транспорт) | чел. |  |  |  |  | 104836 |  |  |
| II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего объектов к финансированию текущего года, из них: планируется к вводу в текущем году, всего, в т.ч. : после реконструкции; новое строительство; модернизация | ед. |  |  |  |  | 16/1 /1 | 11/1 /1 | 5 |
| 2.2 | Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финансовый год по источникам финансирования, в т.ч.: федеральный бюджет (лимиты капиталовложений); бюджет субъектов Российской Федерации; внебюджетные средства | млн. руб. | 55628,6 55628,6 | 125909,7 60281,1 65628,6 | 68768,6 3140,0 65628,6 | 82133,1 4488,5 2016 75628,6 | 332440,0 67909,6 2016 262514,4 | 277472,3 12941,9 2016 262514,4 | 54967,7 54967,7 |
| 2.3 | Осуществление государственных закупок инновационных видов продукции, в том числе из Перечня, рекомендованного Рабочей группой Министерства транспорта Российской Федерации по повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе | % |  |  |  | Не менее 0,5% от годового объема закупок | Не менее 0,5% от годового объема закупок |  |  |
| III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие нормативного правого акта главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  | Имеется (указать номер и дату акта) |  |  |
| 3.2 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, содержащего процедуры составления, ведения и утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, применяемых как к центральному аппарату ГРБС и его территориальным органам, так и к другим подведомственным участникам бюджетного процесса |  |  |  |  |  | Имеется (указать номер и дату акта) |  |  |
| 3.3 | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета, с учетом внесенных в нее изменений) | % | 1 | 5 | 10 | 15 | Не более 15,0 |  |  |
| 3.4 | Уровень ежеквартального соблюдения кассового плана (прогноза) по расходам федерального бюджета (оценивается объем кассовых расходов за отчетный квартал в % к объему кассовых расходов согласно кассовому плану (прогнозу) за соответствующий квартал) | % | 85,0-115,0 | 85,0-115,0 | 85,0-115,0 | 85,0-115,0 | - |  |  |
| 3.5 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований1 (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 90 | 65 | 45 | Не более 1,8 | Не более 1,8 |  |  |
| 3.6 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | - | - | - | - | Не более 0,5 |  |  |
| 3.7 | Уровень взысканий по исполнительным документам (оценивается как отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств федерального бюджета по состоянию на конец отчетного периода к кассовому исполнению расходов ГРБС нарастающим итогом за отчетный период) | % | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 | Не более 2,0 |  |  |
| 3.8 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС организаций) | % | 15 | 35 | 40 | 50 | Не менее 50,0 |  |  |
| IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Чистая прибыль ФГУП | млн. руб. | 49,2 | 99,4 | 149,9 | 201,3 | 201,3 |  |  |
| 4.2 | Доля чистой прибыли ФГУП, направляемой на инвестиции | % |  |  |  |  | 71,5 |  |  |
| 4.3 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок Федерального агентства железнодорожного транспорта | % | - | 10 | 12 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | 0 | 40 | 15 | 45 | 100,0 |  |  |
| VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень исполнения контрольных правительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 6.2 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 6.3 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан (определяется соотношением числа контрольных поручений по обращениям граждан, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений по обращениям граждан) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 6.4 | Уровень исполнения контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра транспорта Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных поручений, содержащихся в протоколах с участием Министра, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений в протоколах с участием Министра) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |

________________________________________________

1Без учета бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации