УТВЕРЖДАЮ

и.о. руководителя Федерального

агентства железнодорожного транспорта

_____________ В.Ю. Чепец

«_____» __________ 2013 г.

План деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2013-2018 гг.

| Цель деятельности Правительства Российской Федерации (в том числе исполнение поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606) | Дата ключевого события |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение цели (заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| Цель 1. Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта* |  |  |  |  |  |  |  |  | И.о руководителя Росжелдора В.Ю. Чепец Заместитель руководителя Росжелдора Е.В. Луковников |  |  |
| За период 2013-2018 годы будет введено в эксплуатацию 839 км новых железнодорожных линий, предусматривающее софинансирование из федерального бюджета. Особое внимание будет уделено увеличению пропускной способности участков железнодорожной сети, обеспечению строительства новых линий в районах нового освоения и развитию скоростного движения. Решение задач по модернизации железнодорожной инфраструктуры позволит повысить производительность труда на железнодорожном транспорте на 44,6% относительно уровня 2011 года и будет способствовать достижению показателя «Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года», установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата достижения цели |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| Направление. Обеспечение ввода в эксплуатацию новых железнодорожных линий (км) в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2600-р и за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1708-Р от 30 ноября 2006г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий, км |  | 453.3 | 54 | 290 |  | 65 |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 1.1. Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий обеспечен (ключевые события по конкретным объектам приведены в приложении) |  | IV кв | IV кв | IV кв |  | IV кв |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 1.1.1. Строительство объекта "Малое кольцо Московской железной дороги (железнодорожная инфраструктура ОАО "РЖД")" (54 км) завершено |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 1.1.2. Строительство объекта "Строительство пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия)" (450 км) завершено |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 1.1.3. Строительство новой железнодорожной линии Лосево-Каменогорск (64 км) завершено |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 1.1.4. Строительство новой железнодорожной линии Нарын-Газимуровский завод (226 км) завершено |  |  |  | IV кв |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 1.1.5. Строительство обхода Краснодарского железнодорожного узла (65 км) завершено. |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 1.1.6. Реконструкция участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет (I этап, увеличение пропускной способности до 35 млн. тонн в год, строительство новой ж.д. линии 3.3 км) завершено |  | IV кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых дополнительных путей, км** | 74,5 | 18 | 175.2 | 165 |  | 104.8 |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 1.2. Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 31.12 |  | 31.12 |  | 31.12 |  |  |  |
| Направление. Развитие высокоскоростного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 1.3. Проектная документация по объекту «Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Н. Новгород-Казань» разработана (Исключить)1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*При выделении средств из федерального бюджета в планируемых объемах

**С учетом путей собственников РФ

| Цель 2. Транспортное обеспечение крупных спортивно-массовых мероприятий международного уровня |  |  |  |  |  |  | И.о руководителя Росжелдора В.Ю. Чепец Заместитель руководителя Росжелдора Е.В. Луковников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата достижения цели |  |  |  |  |  | III кв |  |
| Ключевое событие 2.1. Обеспечена готовность объектов транспортной инфраструктуры и реализованы мероприятия по транспортному обслуживанию XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани | июль |  |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 2.2. Обеспечена готовность объектов транспортной инфраструктуры и реализованы мероприятия по транспортному обслуживанию XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи |  | I кв |  |  |  |  |  |
| Ключевое событие 2.3. Обеспечена готовность объектов транспортной инфраструктуры и реализованы мероприятия по транспортному обслуживанию Чемпионата мира по футболу 2018 года |  |  |  |  |  | III кв |  |

| Цель 3. Повышение заработной платы педагогических работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников, врачей и работников культуры, подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений (пункт 1 подпункт «а» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597: абзац 5: Обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе; абзац 6: Обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе). В настоящее время уровень средней заработной платы работников общего, среднего профессионального и высшего образования, научных сотрудников подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений составляет 22,1 тыс. руб., врачей подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 38,3 тыс. руб., работников культуры подведомственных федеральным агентствам государственных бюджетных учреждений - 16,1 тыс. руб., что по ряду регионов ниже уровня средней заработной платы. |  |  |  |  |  |  | И.о. руководителя Росжелдора В.Ю. Чепец Заместитель руководителя Росжелдора И.В. Мицук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата достижения цели |  |  |  |  |  | 01.10 |  |
| Ключевое событие 3.1. Целевое соотношение средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального образования учреждений высшего образования, подведомственных Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто | I кв 75% | I кв 80% | I кв 85% | I кв 90% | I кв 95% | I кв 100% |  |
| Ключевое событие 3.2. Целевое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Росжелдору, к средней заработной плате в соответствующем регионе достигнуто | I кв 56,1% | I кв 64,9% | Iкв 73,7% | I кв 82,4% | I кв 91,2 % | I кв 100% |  |
| Ключевое событие 3.3. Целевое соотношение средней заработной платы преподавателей и научных сотрудников образовательных учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Росжелдору, до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе достигнуто | I кв. 110% | I кв 125% | Iкв 133% | I кв 150% | I кв 175% | I кв 200% |  |